«УТВЕРЖДАЮ»

Глава

Костомукшского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Н. Новгородов

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Наименование Заказчика: Администрация Костомукшского городского округа.

Предмет закупки: выполнение работ ***«Благоустройство сельских территорий (деревня Вокнаволок)»***

Идентификационный код закупки позиции в плане-графике

1. Основные требования:

1.1. Выполнение работ в установленные сроки, в соответствии с техническим заданием, требованиями и условиями муниципального контракта, и действующими нормативно-правовыми актами, при соблюдении требований охраны труда, техники безопасности и защиты окружающей среды.

1.2. Производить выполнение работ согласно плана работ по благоустройству сельских территорий (деревня Вокнаволок), подписанного обеими сторонами.

План работ может корректироваться Заказчиком в зависимости от погодных условий или других непредвиденных факторов.

2. Ведомость объемов работ:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование работ *(краткое описание)* | Объём | | | |
| ед.изм. | кол-во | пер-сть | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|  | | **Зимний период** |  |  |  | |
| 1 | | Очистка территорий от мусора (в т.ч. автобусная остановка) *(очистка территорий от случайного мусора вручную)* | м2 | 8000 | 26 | |
| 2 | | Очистка контейнерных площадок и прилегающей территории *(очистка от мусора, снега и наледи)* | м2 | 175 | 26 | |
| 3 | | Механизированная очистка от снега дорог деревни, ул. Калевала, ул. Совхозная, ул.Перкова, ул. Набережная, ул. Полевая, ул. Каменистая, ул. М.Набережная, ул. Кириллова, ул. Перттунена. *(очистка от снега дорог трактором)* | м2 | 59052,0 | 22 | |
| 4 | | Механизированная очистка от снега дорог деревни - хутор Кормило *(очистка от снега дорог трактором)* | м2 | 3818,5 | 14 | |
| 5 | | Механизированная очистка от снега дорог ул. Калевала, ул. Совхозная, ул.Перкова, ул. Набережная, ул. Полевая, ул. Каменистая, ул. М. Набережная, ул. Кириллова, ул. Перттунена. *(очистка от снега дорог автогрейдером)* | м2 | 59052,0 | 10 | |
| 7 | | Устранение скользкости дорог- спуски, подъёмы, виражи. *(распределение противогололедных материалов (песок) механизированным способом)* | м2 | 17715,60 | 15 | |
|  | | **Летний период** |  |  |  | |
| 1 | | Очистка территорий от мусора (в т.ч. автобусная остановка) *(очистка территорий от случайного мусора вручную)* | м2 | 12000 | 32 | |
| 2 | | Очистка от мусора территорий контейнерных площадок *(подметание и очистка от мусора)* | м3 | 210 | 32 | |
| 3 | | Профилирование дорог *(планировка проезжей части гравийных дорог)* в т.ч.: |  |  |  | |
|  | | дороги общего пользования деревни после зимнего периода | м2 | 62870,5 | 3 | |
| 4 | | Вывоз крупногабаритного мусора *(ликвидация несанкционированных свалок)* | тн | 3 | 2 | |
| 5 | | Ремонт дорог с  добавлением материала (профилирование гравийных дорог с добавлением материала - ПГС - 112м3) | м2 | 1400 | 1 | |
| 6 | | Вырубка кустарника (в. т.ч. *обеспечение зон видимости*) | м2 | 1040 | 3 | |
| 3.Сроки выполнения работ:  **С 01.01.2023г. по 31.12.2023г.** | | | | |

Ведущий специалист управления городского

коммунального хозяйства

администрации Костомукшского городского округа Г.Н.Морозова

СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника управления городского

коммунального хозяйства

администрации Костомукшского городского округа В.В.Агапитова